采购需求磋商文件

一、采购项目名称

湖南省商务厅政务事项对接一网通办技术服务项目

二、服务预算

项目预算5.025万元。

- 服务内容和要求

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省政务服 务事项（ 三 化）系统 | 协助政务一体化平台事项管理系统（ 三化）关于成品油审批内容的业务办理 目录、事项标准化要素信息的核对、维护（8 个审批业务流程）。 | 省成品油审批监管服务平台与省一网通办统一受理端实现办件业务数据双向交互，企业群众通过一网通办提交的办件，能够完整、正常的流转至省成品油审批监管服务平台。签订合同后45日内完成该对接上线服务。 |
| 2 | 湖南省应用开 放平台 | 协助湖南省应用开放平台网络策略申请，开放平台账号申请。 |  |
| 3 |  | 协助办件信息接 口 申请（获取办件 ID 集合、获取办件详情信息、附件下载、附件上传等接 口）。 |  |
| 4 | 双方系统对接 | 省成品油审批监管服务平台改造需求整理。 |  |
| 5 |  | 省成品油审批监管服务平台流程相关功能调整开发： 1. 第三方来源的8个业务流程申请数据与省成品油审批监管服务平台自身的申请数据在流转方面进行兼容处理，保障可在省成品油审批监管服务平台中能正常流转：区县(经办人、科室领导、分管领导），市州(市经办人、市科室领导、市分管领导、市文书下发) 人员审批或驳回一网通办系统过来的办件的各流程节点的功能、体验与省成品油审批监管服务平台自身产生的数据保持一致。 2. 增加数据来源字段：处理流程节点时，可以清楚看到办件数据是来自于省一网通办系统，还是来自于省省成品油审批监管服务平台自身。 3. 增加加油站统一社会信用代码字段：通过该字段与省一网通办系统进行办件数据归属加油站的唯一性匹配和校验。 4.保障一数一源：省一网通办系统传输的8个办件数据，相同统一社会信用代码的加油站用户在省成品油审批监管服务平台中禁止编辑，如果需修改，只能在省一网通办系统中重新处理。省成品油审批监管服务平台中本身的办件数据修改逻辑维持现状(如果被驳回到提交人或处于草稿状态，可以修改后重新提交)。 |  |
| 6 |  | 省成品油审批监管服务平台接 口开发 1.按湖南省应用开放平台要求，调用8 个审批业务流程接 口获取数据、将数据校验结果、审批结果数据推送过去 2.加油站根据统一信息代码进行映射处理，如果统一社会信用代码在加油站中不存在，需在省成品油审批监管服务平台中进行数据初始化处理；如果已经存在，则进行归并处理。 3.省市区编码映射处理。 |  |
| 7 |  | 双方系统对接的接 口调用，联调、测试 |  |
| 8 | 基础数据维护 | 省成品油审批监管服务平台对存量加油站“企业统一社会信用代 码”信息对补录 |  |
| 9 | 省成品油审批监管服务平台功能升级改造 | 新增行政对接厅短信平台，8个办件流转到市、区县经办人时自动触发短信提醒；同步开展对市、区、县经办人账号及手机号清理核验。审批短信提醒功能。 |  |
| 10 |  | 新增行业端个人办公工作看板。集成待办任务、已办任务、所有任务的三类事项统计，支持点击数据穿透至对应列表。 |  |
| 11 |  | 第三方来源的业务流程申请数据与省成品油审批监管服务平台自身的申请数据在其他功能处的兼容处理：行政事项列表页面、一键查询结果列表、一键查询详情页面、已有的各项统计功能均可正常运行及查看。 |  |

- 四、投标人资格要求

（一）投标人应为本项目委派相关工作经验丰富的项目负责人，项目负责人具有较强的组织管理、沟通协调能力，工作态度认真负责，熟悉有关政策文件。

（二）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（三）本次招标不接受联合体投标。投标人不得为“信用中国”网站www.creditchina. gov.cn中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时间为开标当日。

五、其他说明

（一）服务费结算办法

合同签订在本项目成果验收通过递交正式成果后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）14个工作日内一次性付清。

（二）对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

附件

评分标准表

| 评审 类别 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 业绩 | 15分 | 供应商近3年内承接过类似政府委托的信息化开发项目： • 每提供一个完整有效的业绩证明（如合同关键页复印件或中标通知书）得5分； • 本项累计最高不超过15分。 |
|  | 服务 团队 | 15分 | 根据拟投入本项目团队的综合实力评分： • 项目负责人（5分）：具有省级成品油业务相关项目负责经验的，得5分；其他类似政府项目经验的，得3分。 • 团队配置（10分）：团队核心成员（至少1名）具备成品油业务、数据接口开发等相关开发经验，且分工明确、结构合理的，得8－10分；团队结构基本合理，但专业覆盖或经验稍有不足的，得5－7分。 （提供身份证、资格证书，成员名单需注明姓名、岗位、专业能力描述） |
| 技术 部分 | 服务 执行 | 40分 | 根据供应商提交的服务方案的完整性、科学性、针对性和可操作性进行综合评分： • 优（31－40分）：方案内容全面详尽，对成品油政务服务业务事项与省“一网通办”系统对接理解深刻，技术路线清晰、实施步骤可操作，能顺利保障功能、历史数据处理实现。 • 良（21－30分）：方案内容较为完整，理解准确，流程设计基本合理，能满足项目基本需求，但细节不足。 • 中（10－20分）：方案内容简略，仅响应部分核心需求，流程设计及措施可行性一般。 |
| 价格 部分 | 投标 报价 | 30分 | 经评委会认定满足招标文件要求且投标价格为合理最低价的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。 其他投标人的价格得分统一按下列公式计算：报价得分 ＝ （评标基准价 ／ 投标报价） × 30。 |

说明：供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、制造虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。